# K-Beauty Buyers Guide - 개발 계획서

최종 업데이트: 2026-03-26

# 1. 기술 스택

영역  |  기술  |  이유

|------|------|------|

프론트엔드  |  Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS  |  SSR/SEO, 반응형, 빠른 개발

백엔드  |  Next.js API Routes  |  별도 서버 불필요

DB/인증  |  Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)  |  관리형, 비개발자 운영 가능

i18n  |  next-intl (8개국 언어)  |  URL 기반 라우팅 (/en, /ko...)

AI 추천  |  Claude API  |  추천 이유 생성

로그인  |  Google OAuth (Supabase Auth)  |  글로벌 커버

호스팅  |  Vercel + Supabase  |  자동 배포, 무료 시작

코드 관리  |  GitHub (jbshim1-coder/kbbg-app)  |  Vercel 자동 배포 연동

개발 방식  |  Claude Code (AI 코딩)  |  비개발자도 운영

# 2. 프로젝트 구조 (86개 파일)

kbbg-app/

├── src/

│   ├── app/

│   │   ├── [locale]/           # 8개국 언어별 페이지

│   │   │   ├── page.tsx        # 홈페이지

│   │   │   ├── recommend/      # AI 추천

│   │   │   ├── community/      # 커뮤니티 (목록/상세/작성)

│   │   │   ├── hospitals/      # 병원 검색 (심평원 연동)

│   │   │   ├── live/           # 한국 거리 라이브캠

│   │   │   ├── faq/            # FAQ (8개국 번역)

│   │   │   ├── about/          # 회사 소개

│   │   │   ├── contact/        # 문의 (Supabase 저장)

│   │   │   ├── login/          # Google 로그인

│   │   │   ├── signup/         # 회원가입

│   │   │   ├── mypage/         # 마이페이지

│   │   │   ├── search/         # 통합 검색

│   │   │   ├── admin/          # 관리자 대시보드 (6페이지)

│   │   │   ├── terms/          # 이용약관

│   │   │   ├── privacy/        # 개인정보보호

│   │   │   ├── disclaimer/     # 면책조항

│   │   │   ├── guide/          # 이용 가이드

│   │   │   ├── safety/         # 안전 정보

│   │   │   ├── report/         # 신고하기

│   │   │   └── procedures/     # 시술 정보

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── hira/           # 심평원 API (프록시 + 동기화)

│   │   │   ├── posts/          # 게시글 CRUD

│   │   │   ├── comments/       # 댓글 CRUD

│   │   │   ├── recommend/      # AI 추천 API

│   │   │   ├── search/         # 통합 검색 API

│   │   │   ├── clinics/        # 병원 API

│   │   │   └── contact/        # 문의 API

│   │   └── auth/callback/      # Google OAuth 콜백

│   ├── components/

│   │   ├── layout/             # Header, Footer

│   │   └── ui/                 # Button, Card, Input, Badge, Modal, Dropdown, SearchBar

│   ├── data/                   # 시드 데이터 (병원30, 게시글20, FAQ30×8언어, 시술20)

│   ├── lib/                    # Supabase, HIRA API, Google Places

│   ├── i18n/                   # next-intl 설정

│   └── types/                  # TypeScript 타입

├── messages/                   # 8개국 번역 JSON (en,ko,zh,ja,ru,vi,th,mn)

├── supabase/                   # DB 스키마 (18개 테이블)

└── docs/                       # 기획서, 개발 계획서

# 3. 데이터베이스 (Supabase - 18개 테이블)

카테고리  |  테이블

|---------|--------|

사용자  |  users, user_profiles

병원  |  clinics, doctors, procedures, clinic_procedure_prices

커뮤니티  |  boards, posts, comments, votes, reports

AI 추천  |  recommendation_sessions, recommendation_results

광고  |  ads_campaigns, ads_impressions, ads_clicks

기타  |  faqs, contact_inquiries

# 4. 외부 API 연동

## 4-1. 심평원 의료기관 상세정보

- Endpoint: `https://apis.data.go.kr/B551182/MadmDtlInfoService2.7`

- 수집 방식: 하루 1회 → Supabase 저장

- 오퍼레이션:

- `getDtlInfo2.7` — 병원 기본정보

- `getEqpInfo2.7` — 보유 장비정보

- `getDgsbjtInfo2.7` — 진료과목 상세

표시 항목: 병원명, 종별, 주소, 전화번호, 홈페이지, 의사수, 전문의수, 개설일자, 장비, 진료과목별 전문의수

제외 항목: 위경도, 진료과목코드, 우편번호, 요양기관번호

## 4-2. Google Places API

- 구글 별점 + 리뷰 수 조회

- "구글별점 · 리뷰 O건" 으로 표기

- 일일 동기화로 Supabase에 저장

## 4-3. Google OAuth

- Supabase Auth 연동

- 콜백: `/auth/callback`

# 5. 구현 완료 항목

#  |  기능  |  상태

|---|------|------|

1  |  Next.js + Tailwind 프로젝트 셋업  |  ✅

2  |  8개국 다국어 (next-intl)  |  ✅

3  |  Supabase DB 스키마 (18테이블)  |  ✅

4  |  홈페이지  |  ✅

5  |  AI 추천 퀴즈 + 결과  |  ✅

6  |  커뮤니티 (목록/상세/작성)  |  ✅

7  |  병원 검색 (심평원 연동)  |  ✅

8  |  한국 거리 라이브캠 (5채널)  |  ✅

9  |  FAQ (30개 × 8언어)  |  ✅

10  |  Google 로그인  |  ✅

11  |  마이페이지  |  ✅

12  |  통합 검색  |  ✅

13  |  관리자 대시보드 (6페이지)  |  ✅

14  |  법적 페이지 (약관/개인정보/면책)  |  ✅

15  |  Contact 폼 → Supabase 저장  |  ✅

16  |  SEO (sitemap, robots, OG태그)  |  ✅

17  |  시드 데이터 (병원30, 게시글20, FAQ30, 시술20)  |  ✅

18  |  Vercel 배포 + GitHub 연동  |  ✅

19  |  스팸 방지 시스템 (설계)  |  ✅

20  |  심평원 API 클라이언트 + 동기화 코드  |  ✅

21  |  Google Places API 클라이언트  |  ✅

# 6. 미완료 항목

#  |  할 일  |  상태

|---|------|------|

1  |  심평원 데이터 실제 수집  |  ⏳ API 활성화 대기

2  |  Google Places 별점 연동  |  ⏳ API 키 설정 필요

3  |  도메인 연결  |  ❌

4  |  Google Analytics  |  ❌

5  |  Vercel 환경변수 (HIRA_API_KEY, GOOGLE_PLACES_API_KEY)  |  ❌

6  |  라이브캠 추가 (24시간 검증 채널)  |  ❌

7  |  AI 추천 실제 엔진 (Claude API)  |  ❌

8  |  Vercel Cron (매일 데이터 동기화)  |  ❌

# 7. 예상 비용

항목  |  초기 (월)  |  성장기 (월)

|------|----------|-----------|

Vercel  |  무료  |  ~$20

Supabase  |  무료  |  ~$25

Claude API  |  ~$30~100  |  ~$100~300

Google Places API  |  무료 ($200 크레딧)  |  ~$50

도메인  |  ~$15/년  |  ~$15/년

**합계**  |  **~$50~120**  |  **~$200~400**